*Дата формирования «01» декабря 2019г.*

***План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности***

***для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)***

|  |
| --- |
| *Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №114 Поликлиническое отделение для взрослых №115»* |
| *Наименование объекта* |
| *Проспект Комендантский д.53 корпус 4* |
| *Адрес* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Сроки исполнения мероприятий*** | ***Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.*** | ***Источник финансирования*** | ***Ответственный исполнитель*** | ***Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ*** | ***Примечание*** |
| *1* | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| ***I. Подходы к объекту, пути движения*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.* | *Обустроить указатель направления пути к ближайшему доступному для инвалидов на кресло-колясках входу согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012..* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках.* |  |
| *2.* | *Обустроить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* |  | *Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках и инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата.* |  |
| *3.* | *Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II. Вход*** | | | | | | | |
| *1.* | *Обозначение символом входа, доступного для всех МГН, визуальная, тактильная, акустическая информация.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |
| *2.* | *Оборудовать схемы движения на путях движения согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |
| *3.* | *Оборудовать пути движения визуальной навигацией в виде табличек с направлением движения согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |
| ***III. Места обслуживания инвалидов и МГН*** | | | | | | | |
| *1.* | *Организовать универсальную. доступную койко-место в дневном стационаре для инвалидов согласно п.6.3 СП 59.13330.2012. В основном обеспечив подъезд к кровати, тумбочке, столу и т.п. на кресло-коляске. Обеспечить опору на кровати для пересаживания и подъема* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |
| *2.* | *Приобрести индукционную петлю для общения с инвалидами по слуху.* | *I квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов с проблемами по слуху.* |  |
| ***IV.Санитарно-гигиенические помещения*** | | | | | | | |
| *1.* | *Обустроить указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |
| *2.* | *Приобрести и установить крючок для костылей и тревожную кнопку в туалетной кабине.* | *II квартал 2020* | *Согласно сметной документации* | *Средства бюджета СПб* | *Богданова Л.Б.* | *Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***Заведующий Поликлиническим отделением для взрослых*** |  |  |
|  |  | *D:\SCAN\ТитоваОН.jpg/Титова О.Н./* |
|  |  |  |